SỬA LỖI BUỔI PLANNING POKER
CHO CÁC CHỨC NĂNG ĐẶT XE RIKKEIGO

# PHẦN 1. PHÂN TÍCH BIÊN BẢN PLANNING POKER

| Mã | Hợp lý / Chưa hợp lý | Quy tắc bị vi phạm | Hậu quả khi lập kế hoạch Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Chưa hợp lý | Story Point phải thuộc thang Fibonacci đã thống nhất. Không được lấy trung bình các phiếu để chốt điểm. | Chốt 4 SP không đúng thang điểm, khiến việc so sánh độ lớn giữa các PBI thiếu nhất quán. |
| P2 | Chưa hợp lý | Developers là người ước lượng; Product Owner chỉ làm rõ giá trị và phạm vi, không quyết định SP. Các phiếu lệch nhau cần được thảo luận. | Đánh giá sai độ lớn công việc thanh toán, dẫn đến kế hoạch Sprint thiếu chính xác. |
| P3 | Hợp lý | Không vi phạm. Người chọn điểm thấp và cao đã giải thích, cả đội chọn lại đồng thuận ở 5 SP. | Kết quả 5 SP thuộc thang điểm và có sự thống nhất của Developers, giúp đội lập kế hoạch nhất quán. |
| P4 | Chưa hợp lý | SP là độ lớn tương đối, không được quy đổi cố định sang giờ. Đội cũng cần xem xét rủi ro tích hợp khi ước lượng. | Đội có thể hiểu sai 13 SP là 52 giờ, dẫn đến dự báo thời gian và khối lượng Sprint không chính xác. |
| P5 | Chưa hợp lý | PBI chưa đủ rõ phải được làm rõ trước khi ước lượng. Không được chốt theo đa số khi còn giả định chưa thống nhất. | Phạm vi áp mã giới thiệu có thể thay đổi khi phát triển, gây phát sinh công việc và ảnh hưởng tiến độ Sprint. |

# PHẦN 2. SỬA LỖI VÀ ĐỀ XUẤT CÁCH XỬ LÝ

## P1 – Đăng nhập bằng số điện thoại

Lan yêu cầu Developers thảo luận vì sao các thành viên chọn 3 và 5 SP, làm rõ khác biệt về phạm vi, xác thực OTP và các rủi ro liên quan. Sau khi thống nhất giả định, Developers chọn lại đồng thời và chốt một giá trị thuộc thang Fibonacci, không lấy trung bình.

## P2 – Thanh toán bằng ví RikkeiPay

Lan đề nghị Đức (Product Owner) làm rõ phạm vi thanh toán, các trường hợp giao dịch thất bại và yêu cầu tích hợp với RikkeiPay. Sau đó, Developers thảo luận chênh lệch giữa 5, 8 và 13 SP, chọn lại thẻ và tự thống nhất kết quả cuối cùng.

## P4 – Theo dõi vị trí tài xế trên bản đồ

Lan yêu cầu Developers làm rõ rủi ro tích hợp bản đồ, cập nhật vị trí theo thời gian thực và xử lý khi mất kết nối; nếu cần, đội có thể chia nhỏ PBI hoặc xác minh kỹ thuật trước khi ước lượng lại. Giữ kết quả 13 SP nếu Developers vẫn thống nhất sau khi đánh giá rủi ro, nhưng xóa ghi chú “13 SP = 52 giờ” vì Story Point không quy đổi cố định sang giờ.

## P5 – Áp mã giới thiệu bạn bè

Lan yêu cầu Đức làm rõ quy tắc nghiệp vụ: mã giới thiệu có được sử dụng đồng thời với mã khuyến mãi khác hay không, và trường hợp nào được áp dụng hoặc từ chối. Khi phạm vi đã rõ, Developers mới tiếp tục Planning Poker, giải thích chênh lệch 5, 8 và 13 SP, sau đó chọn lại và thống nhất điểm.

# KẾT LUẬN

P3 là PBI duy nhất đã chốt đúng quy trình và cần được giữ nguyên. P1, P2, P4 và P5 cần xử lý theo đúng nguyên tắc Planning Poker. Riêng P4, phải bỏ ghi chú quy đổi SP sang giờ và xem xét rủi ro tích hợp; không tự ý thay đổi kết quả 13 SP khi chưa có căn cứ.